АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2012г.                                 № 135                                                х.Калинин

О внесении изменений и дополнений

в  постановление от 15.09.2010г. № 101

«Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие

улично-дорожной сети Калининского

сельского поселения на 2011 – 2014 годы»

В связи с внесением в Собрание депутатов Калининского сельского поселения проекта Решения «О бюджете Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и с необходимостью внесения изменений в Решение Собрание депутатов Калининского сельского поселения от 16.12.2011г. № 117 «О бюджете Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»,

постановляю:

- Внести следующие изменения и дополнения в постановление от 15.09.2010г. № 101 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети Калининского сельского поселения на 2011 – 2014 годы»:

- в наименовании,  в тексте и в приложениях постановления слова «на 2011-2014 годы» заменить словами «на 2011-2015 годы»

-  приложение «Муниципальная долгосрочная целевая программа " Развитие улично-дорожной сети Калининского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Калининского сельского поселения                                   И.Е.Бабиян

# Приложение  к постановлению

Администрации Калининского сельского

поселения от 30.11.2012г. № 135

Приложение 1 к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 15.09.2010г.  № 101

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2011-2015 ГОДЫ"

## Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

"Развитие улично-дорожной сети Калининского сельского поселения

на 2011-2015 годы"

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие улично-дорожной сети Калининского сельского поселения на 2011-2014 годы" |
| --- | --- |
| Инициатор разработки проекта программы | Администрация Калининского сельского поселения Мясниковского района |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата распоряжения Администрации Калининского сельского поселения) | Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 25.08.2010г № 29 «О принятии решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети Калининского сельского поселения на 2011 – 2013 годы» |
| Муниципальные заказчики (заказчик-координатор) | Администрация Калининского сельского поселения Мясниковского района |
| Разработчик программы | Администрация Калининского сельского поселения Мясниковского района |
| Основная цель программы | Развитие современной улично-дорожной сети Калининского сельского поселения, совершенствование системы организации дорожного движения в сельском поселении, обеспечение безопасности движения, улучшение экологической ситуации, повышение общего уровня благоустройства сельского поселения |
| Основные задачи программы | поддержание внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения и сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующей нормативным требованиям внутрипоселковых дорог и тротуаров, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения за счет ремонта и капитального ремонта дорог и тротуаров и сооружений на них |
| Сроки реализации программы | 2011 – 2015 годы |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие улично-дорожной сети Калининского сельского поселения на 2011-2014 годы". Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение N 1. Система программных мероприятий. Приложение N 2. Методика оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие улично-дорожной сети |
|  | Калининского сельского поселения на 2011-2015 годы". Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: мероприятия по содержанию дорог и сооружений на них; мероприятия по ремонту дорог; мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и тротуаров и сооружений на них |
| Исполнители программы | Администрация Калининского сельского поселения Мясниковского района |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2011-2015 годах – 20325,212 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 16521,062 тыс.рублей; средства местного бюджета – 3804,15 тыс.рублей. Объем финансирования по годам: 2011 год – 1424,2 тыс. рублей; 2012 год – 4317,477 тыс. рублей; 2013 год – 6710,42 тыс. рублей; 2014 год – 4239,315 тыс. рублей; 2015 год – 3633,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011-2015 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2011, 2012-2014 годы, 2013-2015 годы, проектов бюджета Калининского сельского поселения на 2011, 2012-2014 годы, 2013-2015 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы Целевые индикаторы и показатели | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: процент внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения и сооружений на них, находящихся на содержании, от общей протяженности внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения - 100%, в том числе: |
|  | 2011 г. - 100%, 2012 г. - 100%, 2013 г. - 100%; протяженность участков внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения, на которых выполнена реконструкция с целью доведения их до нормативных требований, - 1,33 км, в том числе: 2011 г. – 0 км, 2012 г. – 0 км, 2013 г. – 1,33 км; протяженность участков внутрипоселковых дорог и тротуаров, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения и сооружений на них, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 0,75 км, в том числе: 2011 г. – 0,2 км, 2012 г. – 0,55 км, 2014г. – 0,81 км, 2015г.- 0,8 км. |
| Система организации контроля за исполнением программы | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Калининского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством, внутренними нормативными документами |

## Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

### 1.1. Характеристика улично-дорожной сети Калининского сельского поселения

Улично-дорожная сеть как объект градостроительной деятельности рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры сельского поселения. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей сельского поселения в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование городских территорий, но и предопределяют их развитие в долгосрочной перспективе.

В соответствии с официальным реестром в сельском поселении насчитывается 21 улица. Общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования "Калининское сельское поселение", находящаяся в муниципальной собственности, составляет 18,85 км. Улицы с усовершенствованным типом покрытия имеют протяженность 4,65 км.

Одной из главных инфраструктурных составляющих улично-дорожной сети Калининского сельского поселения являются искусственные сооружения. Мосты и путепроводы обеспечивают транспортное сообщение между отдельными частями сельского поселения, разделенными такими препятствиями естественного и искусственного характера, как реки и железные дороги. В эксплуатации находится 1 мост, 1,854 км тротуаров.

Хутор Калинин имеет 1 основной въезд/выезд:

- ул. 1-я Советская, автодорога.

Центральные улицы хутора образуют социально-культурный каркас территории и несут на себе большую транспортную и пешеходную нагрузку. Но в настоящее время и улицы местного значения все больше используются для обслуживания основных транспортных потоков.

### 1.2. Проблемы развития улично-дорожной сети Калининского сельского поселения

Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог требуют больших финансовых затрат.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами (удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность) при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для соответствия дорог нормативным требованиям необходимо своевременно, с полнотой и качеством выполнять работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, что зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Доля протяженности внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения составила по хутору Калинин за 2010 году 75,8%, мостовых сооружений - 100 процента.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог и тротуаров, улично-дорожной сети сельского поселения.

Вместе с тем, с учетом сложной финансово-экономической обстановки, областным бюджетом на 2010 год на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров Калининскому сельскому поселению предусмотрено 726,3 тыс. руб., бюджетом Калининского сельского поселения Мясниковского района на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров предусмотрено 160,5 тыс. руб., на содержание дорог – 734,5 тыс. руб. (11,6 процента от норматива).

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых дорог и улично-дорожной сети сельского поселения и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых дорог и улично-дорожной сети Калининского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожного хозяйства в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожного хозяйства;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых дорог и тротуаров, улично-дорожной сети сельского поселения и сооружений на них;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и тротуаров, улично-дорожной сети сельского поселения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ внутрипоселковых дорог и тротуаров, улично-дорожной сети сельского поселения и достичь запланированных в Программе величин показателей.

## Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной улично-дорожной сети Калининского сельского поселения, совершенствование системы организации дорожного движения в сельском поселении, обеспечение безопасности движения, улучшение экологической ситуации, повышение общего уровня благоустройства сельского поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения и сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог и тротуаров, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения за счет ремонта и капитального ремонта дорог и тротуаров и сооружений на них.

Срок реализации Программы - 2011-2015 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом, капитальным ремонтом внутрипоселковых дорог и тротуаров, улично-дорожной сети сельского поселения и сооружений на них, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачами каждого этапа являются 100-процентное содержание внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения и сооружений на них и неувеличение показателя "Доля протяженности внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения".

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице N 1.

### Таблица N 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Доля протяженности внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения | процент | 75,8 <*> | 75,3 <*> | 68,3 <*> | 64,0 <*> | 59,7 <*> |
| 2 | Доля протяженности внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения и сооружений на них, находящихся на содержании, в общей протяженности внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

--------------------------------

<*> Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ.

## Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию дорог и сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию дорог и сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту дорог.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и тротуаров и сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Планируется завершение начатой в 2009 году инвентаризации грунтовых дорог, которая даст существенный резерв улиц для повышения уровня организации дорожного движения в сельском поселении и станет основой для разработки муниципальных долгосрочных целевых программ будущих периодов.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных областными целевыми программами.

В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог и тротуаров, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения, приоритеты будут отдаваться капитальному ремонту участков внутрипоселковых дорог и сооружениям на них, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки.

Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и тротуаров, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице N 2.

### ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица N 2

| N п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров и сооружений на них, всего | 1424,2 | 4317,477 | 6710,42 | 4239,315 | 3633,8 | 20325,212 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, всего, в том числе: | 0 | 3342,477 | 5976,67 | 3880,415 | 3321,5 | 16521,062 |
|  | капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров | 0 | 2804,977 | 0 | 3342,915 | 2784,0 | 8931,892 |
|  | Реконструкция внутрипоселковых дорог и тротуаров | 0 | 0 | 5439,17 | 0 | 0 | 5439,17 |
|  | местный бюджет, всего в том числе: | 1424,2 | 975,0 | 733,75 | 358,9 | 312,3 | 3804,15 |
|  | содержание дорог и сооружений на них | 1024,2 | 453,958 | 280,0 | 80,0 | 80,0 | 1918,158 |
|  | технический надзор при содержании дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | ремонт дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров | 0 | 468,042 | 453,75 | 278,9 | 232,3 | 1432,992 |
|  | Технический, авторский надзор по капитальному ремонту дорог и лабораторные исследования | 0 | 53,0 | 0 | 0 | 0 | 53,0 |
| Всего по Программе (источники финансирования) | 1424,2 | 4317,477 | 6710,42 | 4239,315 | 3633,8 | 20325,212 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 3342,477 | 5976,67 | 3880,415 | 3321,5 | 16521,062 |
| местный бюджет | 1424,2 | 975,0 | 733,75 | 358,9 | 312,3 | 3804,15 |
| Всего по Программе (направление использования) | 1424,2 | 4317,477 | 6710,42 | 4239,315 | 3633,8 | 20325,212 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги местного значения | 1424,2 | 4317,477 | 6710,42 | 4239,315 | 3633,8 | 20325,212 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 3342,477 | 5976,67 | 3880,415 | 3321,5 | 16521,062 |
| местный бюджет | 1424,2 | 975,0 | 733,75 | 358,9 | 312,3 | 3749,5 |

## Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 533 "О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели".

## Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – Администрация Калининского сельского поселения  Мясниковского района

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта внутрипоселковых дорог и тротуаров, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения и сооружений на них осуществляется заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Калининского сельского поселения Мясниковского района.

Исполнитель Программы - Администрация Калининского сельского поселения Мясниковского района:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- представляет в сектор экономики и финансов ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, материалы о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств по установленной департаментом экономики форме.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Областным законом от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 12.09.2007 N 17 "О бюджетном процессе в Калининском сельском поселении".

## Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

- от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети сельского поселения на социально-экономическое развитие сельского поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог сельского поселения в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселковых дорогах, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети сельского поселения будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 4,65 км;

- протяженность участков внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 11,85 км.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 24,2 процента от общей протяженности внутрипоселковых дорог, улично-дорожной сети Калининского сельского поселения.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы. Методика оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие улично-дорожной сети Калининского сельского поселения на 2011-2015 годы" приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.

## «Приложение  1

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Развитие улично-дорожной сети

Калининского сельского

поселения на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1.Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них |
| 1.1. | Содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | Администрация Калининского сельского поселения | 2011-2015 годы | областной бюджет бюджет Калининского сельского поселения | - 929,1 | 537,5 453,958 | 537,5 280,0 | 537,5 80,0 | 537,5 80,0 | 2150,0 1823,058 |
| 1.2. | Техническая инвентаризация и паспортизация внутрипоселковых дорог и автомобильных мостов |  | Администрация Калининского сельского поселения | 2011 год | бюджет Калининского сельского поселения | 95,1 | - | - | - | - | 95,1 |
| 1.3. | Технический надзор, авторский надзор и лабораторные исследования вырубок по капитальному ремонту |  | Администрация Калининского сельского поселения | 2012 год | бюджет Калининского сельского поселения | - | 53,0 | - | - | - | 53,0 |
| 2. Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Ремонт и капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта и капитального ремонта внутрипоселковых дорог | Администрация Калининского сельского поселения | 2011-2015 годы |  | - - | 3273,019 | - - | 3621,815 | 3016,3 - | 9911,134 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная х.Калинин Мясниковского района Ростовской области, протяженностью 550 м | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта и капитального ремонта внутрипоселковых дорог | Администрация Калининского сельского поселения | 2012 -2015годы | областной бюджет бюджет Калининского сельского поселения | - - | 2804,977 468,042 | - - | - - | - - | 2804,977 468,042 |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог местного значения х.Калинин Мясниковского района Ростовской области | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта и капитального ремонта внутрипоселковых дорог | Администрация Калининского сельского поселения | 2014-2015 годы | областной бюджет бюджет Калининского сельского поселения | - - | - - | - - | 3342,915 278,9 | 2784,0 232,3 | 6126,915 511,2 |
| 2.2. | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог | Подготовка проектно-сметной документации | Администрация Калининского сельского поселения | 2011 год |  | 400,0 | - | - |  | - | 400,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт улиц х.Калинин Мясниковского района Ростовской области |  | Администрация Калининского сельского поселения | 2011 год | бюджет Калининского сельского поселения | 400,0 | - | - |  | - | 400,0 |
|  | Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них |
| 3.1. | Строительство и реконструкция внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  | - | - | 5892,92 |  | - | 5892,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Реконструкция а/д по ул. Кривоноса и ул. 2-я Кольцевая, протяженностью 1,33 км в х. Калинин | Приведение транпортно-эксплуатационных характеристик дорог в соответствие с интенсивностью движения на них | Администрация Калининского сельского поселения | 2013 год | областной бюджет бюджет Калининского сельского поселения | - - | - - | 5439,17 453,75 | - - | - - | 5439,17 453,75 |
|  | Всего по Программе: |  |  |  |  | 1424,2 | 4317,477 | 6710,42 | 4239,315 | 3633,8 | 20325,212» |