АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2014г.                                            № 38                  		                      х. Калинин

О подготовке жилищно-коммунального

хозяйства и подведомственных учреждений

Калининского сельского поселения к

осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и подведомственных учреждений Калининского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.,

постановляю:

- Признать деятельность жилищно-коммунального хозяйства Калининского сельского поселения в осенне-зимний период 2013-2014 гг. удовлетворительной.

- Утвердить:

План подготовки подведомственных учреждений Калининского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг. (приложение № 1).

План подготовки жилищного фонда Калининского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг. (приложение № 2).

План подготовки Администрации Калининского сельского поселения к  осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг. (приложение № 3).

Состав комиссии Калининского сельского поселения по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Калининского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг. (приложение № 4).

- Директору МКУ «Дом культуры Калининского сельского поселения» Жуматий Р.П. до 01.10.2012г. предоставить в Администрацию Калининского сельского поселения паспорт готовности учреждения к работе в зимних условиях 2014-2015 гг. и акт допуска сезонных теплоисточников, подписанных представителями ТОЭН МТУ Ростехнадзора по ЮФО.

- Директору ООО «МП «Коммунсервис» до 01.10.2012г. предоставить в Администрацию Калининского сельского поселения паспорт готовности котельной, расположенной по адресу х. Калинин, ул. Набережная, 114/1 к работе в зимних условиях 2014-2015 гг. и акт допуска сезонных теплоисточников, подписанных представителями ТОЭН МТУ Ростехнадзора по ЮФО.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Калининского сельского поселения                                                         И.Е. Бабиян

Приложение № 1 к постановлению

от 28 марта 2014г. № 38

План

подготовки подведомственных учреждений Калининского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2014-2015гг.

| № п/п | Наименование учреждения | Мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | МКУ «Дом культуры Калининского сельского поселения» | провести воду в помещении дома культуры | апрель |
|  |  | обследование котельной | май |
|  |  | провести проверку и очистку дымоходов | июль |
|  |  | произвести промывку системы теплопотребление | июль |
|  |  | провести проверку и регулировку оборудования | июль |
|  |  | Провести покраску, побелку котельной | июль |

Приложение № 2 к постановлению

от 28 марта 2014г. № 38

План

подготовки жилищного фонда Калининского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг.

| № п/п | Наименование учреждения | Мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома Набережная, д.113 Набережная д.113а Набережная д.114 | 1.Текущие обслуживание и ремонт запорной арматуры 2.Техническое обслуживание газового оборудования 3.Гидравлическое испытание тепловых сетей 4.Техническое обслуживание дымоходов, акты проверки 5. Техническое обслуживание насосного сетевого оборудования 6. Проверка узла учёта газа и системы аварийного отключения газа 7. Полная замена труб теплотрассы 8. Ремонт системы подпитки воды | июль-сентябрь сентябрь июль-сентябрь июль сентябрь сентябрь август август |
| 1 | Многоквартирные дома | 1.Текущий ремонт подъездов 2. Покраска газопровода | июль-сентябрь |

Приложение № 3 к постановлению

от 28 марта 2014г. № 38

План

подготовки Администрации Калининского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2014-2015гг.

| № п/п | Наименование учреждения | Мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Администрация Калининского сельского поселения | смета производства работ на котельную | апрель |
|  |  | смета производства работ на ремонт отопления здания | май |
|  |  | смета производства работ на ремонт крыши | июнь |
|  |  | обследование котельной | июнь |
|  |  | провести проверку и очистку дымоходов | июль |
|  |  | провести проверку и регулировку оборудования | июль |

Приложение № 4 к постановлению

от 28 марта 2014г. № 38

Состав

комиссии Калининского сельского поселения по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Калининского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг.

Бабиян И.Е. – председатель комиссии

Слесарева Ц.С. – секретарь комиссии

Состав комиссии:

Селиванова Л.Е. - специалист первой категории Администрации Калининского сельского поселения

Садовничья Е.В. – специалист первой категории Администрации Калининского сельского поселения

Шкурко В.П. – инспектор по р/у Администрации Калининского сельского поселения

Жуматий Р.П. – Директор МКУ «ДК Калининского сельского поселения»