РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2025г.                                         № 33                                            х. Калинин

Об организации и проведении

весеннего месячника чистоты на территории

Калининского сельского поселения в 2025 году

В соответствии с Правилами благоустройства, уборки и содержания территории Калининского сельского поселения Мясниковского района, утвержденными Решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 24.06.2022 № 36, с целью обеспечения улучшения санитарного и эстетического состояния Калининского сельского поселения, Администрация Калининского сельского поселения

постановляет:

1. В период с 17 марта по 19 апреля 2025 года организовать на территории Калининского сельского поселения Мясниковского района весеннего месячника чистоты.

2. Утвердить:

2.1. Состав рабочей группы по проведению на территории Калининского сельского поселения весеннего месячника чистоты (приложение № 1);

2.2. План мероприятий весеннего месячника чистоты на территории Калининского сельского поселения Мясниковского района (Приложение №2)

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Администрации Калининского сельского поселения Дородову Н.О.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                               И.Е. Бабиян

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения

от 17.03.2025 № 33

Состав рабочей группы по проведению на территории

Калининского сельского поселения весеннего месячника

чистоты  в 2023г.

- Бабиян И.Е. – Глава Администрации Калининского сельского поселения – председатель рабочей группы.

Члены рабочей группы:

- Божкова А.В. – директор МБОУ СОШ №9, Председатель Собрания депутатов – глава Калининского сельского поселения;

- Гриценко С.А. (депутат) –ул. Ростовская от 19 по 52, ул. Восточная от 1 до 42, ул. Заводская, ул.Набережная от №126-а до №168;

- Дородова Н.О. – ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения;

- Каприз О.В. (депутат) – по ул. 1-я Кольцевая, 2-я Кольцевая;

- Козенюк С.В. (депутат) – по ул. Набережная от № 1 до № 126, ул. Школьная от 1 до 137;

- Котишевский К.Н. (депутат) – по ул. Донская, ул. Садовая, ул. Шелестова, ул. Западная, ул. Степная, ул.50-лет Победы, ул. Беляева;

- Будянская Е.В. – начальник сектора по муниципальному управлению Администрации Калининского сельского поселения;

- Лохматов О.М. (депутат) –ул. 1-я Советская, ул. 2-я Советская, ул. Кривоноса, ул. Малыгина, ул. Северная;

- Садовничья Е.В. – ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения;

- Свергун Т.М. (депутат) – СТ «Автомобилист»;

- Федоров А.Н. (депутат) ул. Набережная от 215 до 257, ул. Школьная от 136 до 215;

- Ширинян В.А. – директор МКУ «Дом культуры Калининского сельского поселения».

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения

17.03.2025 № 33

ПЛАН

весенних мероприятий по уборке территории в Калининском сельском поселении на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обрезка поросли деревьев вдоль проезжей части дорог с целью обеспечения видимости дорожных знаков. | Март | Администрация Работники по благоустройству | Дородова Н.О. Садовничья Е.В. |
| 2 | Уборка и вывоз несанкционированных свалочных очагов | Март – Апрель | Администрация Работники по благоустройству ГК «Чистый город» | Дородова Н.О. |
| 3 | Ручная чистка прилотковой части | Март | Администрация Работники по благоустройству | Дородова Н.О. |
| 4 | Проведения субботника, уборка мусора при въезде в х. Калинин, по улице 1-я Советская, Кривоноса, побелка5деревьев, покраска столбов уличного освещения, мойка ограждения по ул. Кривоноса привлеченная техника: трактор Администрации Калининского с/п МТЗ-82. | 01 -20 Апрель | Администрация Работники по благоустройству | Дородова Н.О. |
| 5 | Проведение субботников на территориях МКД х. Калинин | 01-20 апреля | Старшие МКД Жители МКД | Дородова Н.О. |
| 6 | Проведение субботника на детской площадке по ул. Набережная, 54 а | 30 марта | Администрация Депутаты – Козенюк С.В. Уличные комитеты, жители | Садовничья Е.В. |
| 7 | Проведение субботника на детских площадках ул. Донская 1 и Степная 55 в | 30 марта | Депутаты – Козенюк С.В. Котишевский К.Н. Уличные комитеты, жители, казаки | Дородова Н.О. |
| 8 | Проведение субботника на детской площадке ул. Восточная 38 в и на детской площадке по ул. Заводской 5б | 6 апреля | Депутат - Гриценко С.А. Уличные комитеты, жители, казаки | Садовничья Е.В. |
| 9 | Проведение субботника на детских площадках ул. Северная и Спортивная | 13 апреля | Депутат – Лохматов О.М. Уличные комитеты, жители, казаки | Дородова Н.О. |
| 10 | Мероприятия по приведению в надлежащее санитарное состояние прилегающих территорий предприятий, организаций, торговых объектов | Март Апрель | Предприятия Организации Торговые объекты | Садовничья Е.В. |
| 11 | Мероприятия по выявлению несанкционированных свалочных очагов в лесополосе | Март Апрель | Колхоз им. Мясникяна | Садовничья Е.В. Дородова Н.О. |
| 12 | Очистка земель от сухой растительности, ветвей и мусора (полоса отвода РЖД по ул. Школьная. Набережная) | Март- апрель | РЖД | Садовничья Е.В. |
| 13 | Побелка деревьев, уборка мусора, мойка и окраска ограждений по ул. Школьная от 136 до 205 | Апрель | Депутат –Лохматов О.М. Работники и учащиеся Школы №9 | Дородова Н.О. |
| 14 | Побелка деревьев, уборка мусора, мойка ограждений по ул. Школьная от 1 до 74 и по ул. Набережная от моста до 54 дома | Апрель | Депутат – Федоров А.Н. Работники Детского сада «Катюша» | Дородова Н.О. |
| 15 | Окраска малых архитектурных форм (лавки, урны) площадь ДК | Апрель | Работники МКУ ДК | Ширинян В.А. |
| 16 | Организовать надлежащее содержание мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы на ул. Школьная. | Апрель | Работники МКУ ДК | Ширинян В.А. Кравченко Е.А. |
| 17 | Побелка деревьев, уборка мусора, мойка ограждений, покраска опор уличного освещения по ул. Школьная от 81 до 136 | Апрель | Работники МКУ ДК | Ширинян В.А. |
| 18 | Проведение акции «Вода России» с волонтерами. Уборка береговой линии реки Мертвый Донец в районе улицы Набережная от 1 до 10 | Апрель | Волонтеры | Ширинян В.А. |
| 19 | Мероприятия по приведению в надлежащее санитарное состояние территорий, прилегающих к кладбищам. | Март Апрель | Администрация Работники по благоустройству Привлекаемая техника | Дородова Н.О. |
| 20 | Акарицидная обработка (клещи) | Март Апрель | Администрация Привлекаемая организация | Садовничья Е.В. |