РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2026 г.                                       № 76                                       х. Калинин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Благоустройство и энергоэффективность» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 24.10.2024 № 174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения», Администрация Калининского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Благоустройство и энергоэффективность» за 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Гадзиян Н.А и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                                    И.Е.Бабиян

Приложение к постановлению Администрации Калининского сельского поселения

от 24.06.2026 № 76

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство и энергоэффективность» за 2025 г.

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания благоприятных условий для жителей Калининского сельского поселения, озеленения и благоустройства мест общественного пользования в рамках реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Благоустройство и энергоэффективность», утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения 17.12.2018 № 138 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной   программы в 2025  году    реализован     комплекс  мероприятий, в результате которых:

- осуществлено бесперебойное освещение территории Калининского сельского поселения в темное время суток;

- посадка деревьев и кустарников и уход за парками;

- уборка и содержание прочих объектов благоустройства.

2. Результаты реализации основных мероприятий.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Уличное освещение», предусмотрена  реализация 1 основного   мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения», выполнено в полном объеме, бесперебойное освещение улиц Калининского сельского поселения в темное время суток выполнено в полном объеме.

В рамках данного мероприятия выполнено следующее:

- Оплата за электроэнергию;

- Техническое обслуживание сетей уличного освещения;

- Разработка технических условий присоединения к сетям, увеличение потребляемой мощности;

- Приобретение запчастей для уличного освещения;

- Приобретение опор для уличного освещения.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Благоустройство в Калининском сельском поселении», предусмотрена  реализация 2 основных   мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по озеленению»:

- Приобретение саженцев и другого посадочного материала;

выполнено в полном объеме, высажено 297 саженцев деревьев, кустарников и цветов.

Основное мероприятие 2.2. «Прочие мероприятия по благоустройству»:

- Благоустройство территории кладбища,

- Спил деревьев и кустарников на территории Калининского сельского поселения,

- Очистка территории от мусора,

- Субботники, наведение санитарного порядка,

- Противоклещевая и противокомариная обработка зон отдыха населения, спортивных и оздоровительных площадок,

- Приобретение ограждений контейнеров  для мусора,

- Приобретение расходных материалов для благоустройства,

-  Приобретение детских спортивных площадок.

- Монтаж, ограждение детских спортивных площадок

Выполнено в полном объеме.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

фактор 1- обеспеченность собственными финансовыми ресурсами;

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 9005,6 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 9005,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет  -______0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

областной бюджет - _________0,0 тыс. рублей;

плановый объем средств

бюджет Мясниковского района - _________0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - ________0,0___________ тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 26.12.2024 № 136 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 9005,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9005,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения -  9005,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0     тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8773,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 8773,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения составил  232,4 тыс. рублей, из них:

232,4 тыс. рублей - экономия по факту оказания услуг, оптимизация расходов.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2025 год.

Муниципальной программой предусмотрен  1 показатель , который соответствует плановому.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	1,0, что характеризует высокий   уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных  мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  муниципальной программы составляет 100 %.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8773,2тыс. рублей /9005,6 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Калининского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

8773,5 тыс. рублей /9005,6 тыс. рублей = 0,97, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1х 0,5 + 0,97 х 0,3 + 0,97 х 0,2 = 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Учитывая высокую эффективность реализации муниципальной  программы следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.

.

|  | УТВЕРЖДАЮ __________________Бабиян И.Е. Глава Администрации Калининского сельского поселения |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Благоустройство и энергоэффективность»

ЗА 2025 год

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего год | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N Цель муниципальной программы «Создание условий для приведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля удовлетворенности населения Калининского сельского поселения уровнем благоустройства хутора | АКС | возростание | процентов | 91 | 91 | 91 |  | 91 | 91 |  |  |

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Благоустройство и энергоэффективность» (всего), в том числе: | 9005,6 | 9005,6 | 9005,6 | 8773,2 | 8773,2 | 97,4 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 9005,6 | 9005,6 | 9005,6 | 8773,2 | 8773,2 | 97,4 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | 0 |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | 0 |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение», в том числе: | 2236,4 | 2236,4 | 2236,4 | 2173,6 | 2173,6 | 97,2 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 2236,4 | 2236,4 | 2236,4 | 2173,6 | 2173,6 | 97,2 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство», в том числе: | 6769,2 | 6769,2 | 6769,2 | 6599,6 | 6599,6 | 97,5 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 6769,2 | 6769,2 | 6769,2 | 6599,6 | 6599,6 | 97,5 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

__________________Бабиян И.Е.

Глава Администрации Калининского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Уличное освещение»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение ремонта и содержания сети уличного освещения поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля удовлетворенности населения Калининского сельского поселения уровнем благоустройства хутора | АКС | возростание | процентов | 91 | 91 | 91 |  | 91 | 91 |  |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение ремонта и содержания сети уличного освещения поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения в Калининском сельском поселении» | Тыс.руб |  | 0,0 | 2236,4 | 2173,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Дородова Н.О. | Х |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Обеспечена реализация по содержанию сетей уличного освещения в Калининском сельском поселении» | Тыс.руб | Х | 0,0 | 2236,4 | 2173,6 | 2236,4 | 2236,4 | 31.12.2025 | .12.2025 | 31.12.2025 | Дородова Н.О. | Заключены и исполнены договоры ГПХ и муниципальные контракты на приобетение материалов для полддержания уличного освещения хутора |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение», в том числе: | 2236,4 | 2236,4 | 2236,4 | 2173,6 | 2173,6 | 97,2 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 2236,4 | 2236,4 | 2236,4 | 2173,6 | 2173,6 | 97,2 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

__________________Бабиян И.Е.

Глава Администрации Калининского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение мероприятий по озеленению и благоустройству поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля удовлетворенности населения Калининского сельского поселения уровнем благоустройства хутора | АКС | возростание | процентов | 91 | 91 | 91 |  | 91 | 91 |  |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение мероприятий по озеленению и благоустройству поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Мероприятия по озеленению» | Тыс.руб |  | 0,0 | 163,2 | 163,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Дородова Н.О. | Х |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Обеспечено проведение мероприятий по озеленению поселения»» | Тыс.руб | Х | 0,0 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 31.12.2025 | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Дородова Н.О. | Заключены и исполнены муниципальные контракты на приобретение саженцев деревьев, кустарников и цветов |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Прочие мероприятия по благоустройству» | Тыс.руб |  | 0,0 | 6606,0 | 6436,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Дородова Н.О. | на |  |  |
|  | Контрольная точка «Обеспечено проведение прочих мероприятий по благоустройству»» | Тыс.руб | Х | 0,0 | 6606,0 | 6436,5 | 6606,0 | 6606,0 | 31.12.2025 | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Дородова Н.О. | Заключены и исполнены договоры ГПХ и муниципальные контракты по прочим мероприятиям по благоустройству |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство», в том числе: | 6769,2 | 6769,2 | 6769,2 | 6599,6 | 6599,6 | 97,5 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 6769,2 | 6769,2 | 6769,2 | 6599,6 | 6599,6 | 97,5 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.