РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2026 г.                                   №   83                                      х. Калинин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 24.10.2024 № 174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения», Администрация Калининского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Гадзиян Н.А. и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                                    И.Е.Бабиян

Приложение к постановлению

Администрации Калининского сельского поселения

От 24.06.2026 № 83

Отчет

о реализации муниципальной программы

Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышения уровня безопасности дорожного движения Калининском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 09.12.2018 № 127 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения общего пользования:

Разработка сметной документации  и получение заключения по проверке достоверности принимаемых сметных нормативов по объекту: «Ремонт внутрипоселковой дороги по адресу: Ростовская обл., Мясниковский р-н, х. Калинин, ул. Малыгина»;

Ремонт автомобильных дорог  по ул. Малыгина, Школьная и 13-я улиц со стройконтролем;

Зимнее содержание;

Ямочный ремонт;

Планирование дорожного полотна;

Восстановление профиля дорог;

Разметка дорог;

Приобретение дорожных знаков;

Приобретение и планирование щебня;

Проект организации дорожного движения;

Диагностика  и паспортизация дорог.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования», предусмотрена реализация 1 основного   мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения выполнено в полном объеме» – обеспечено содержание 24,6 километра автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения», предусмотрена реализация 1 основного   мероприятия

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на организацию безопасности дорожного движения в поселении» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия осуществлены работы по дорожной разметке, установке дорожных знаков, устройству ограничивающего пешеходного ограждения перильного типа валка деревьев на обочинах дорог.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы никакие факторы не повлияли.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 14414,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0  тыс. рублей;

областной бюджет – 4428,7 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 14414,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 28.12.2024 г. № 136 «О бюджете Калининского сельского поселения на  2025  год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 14414,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 14414,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения –0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района –         14414,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 14337,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 14337,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения составил 77,1 тыс. рублей, из них:

77,1 тыс. рублей – экономия средств по содержанию и ремонту дорог по некоторым контрактам, оплаченным по факту выполненных работ.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы за 2025 год.

Муниципальной программой и комплексами процессных мероприятий муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по 3 из которых фактическое значение соответствует плановому.

Показатель 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 67,8 процентов, фактическое значение – 57,0 процентов.

Показатель 2. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий», плановое значение -1 человек, фактическое значение- 0 человек.

Показатель 1.1. уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 10,8 процентов.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,2;

степень достижения целевого показателя 2– 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	1,07, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (плановое значение/фактическое значение).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

14337,2 тыс. рублей / 14414,3 тыс. рублей =0,99

3.3. Эффективность использования средств бюджета Калининского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения и бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

14337,2 тыс. рублей / 14414,3 тыс. рублей =0,99 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.                                                                           	Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,07 х 0,5 + 0,99 х 0,3 + 0,99 х 0,2 = 1,03, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Учитывая высокую эффективность реализации муниципальной программы следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.

|  | УТВЕРЖДАЮ __________________Бабиян И.Е. Глава Администрации Калининского сельского поселения |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы»

ЗА 2025 год

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего год | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N Цель муниципальной программы «повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Калининского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | убывание | процентов | 67,8 | 57,0 | 67,8 |  | 67,8 | 57,0 | - |  |

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 14414,3 | 14414,3 | 14414,3 | 14337,2 | 14337,2 | 99,5 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | - | - | - | - | - | 0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | 0 |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | 0 |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | 14414,3 | 14414,3 | 14414,3 | 14337,2 | 14337,2 | 99,5 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие улично-дорожной сети поселения», в том числе: | 14085,5 | 14085,5 | 14085,5 | 14008,4 | 14008,4 | 99,5 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | - | - | - | - | - | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 14085,5 | 14085,5 | 14085,5 | 14008,4 | 14008,4 | 99,5 |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | 0 |  |
| областного бюджета | – | – | – | – | – | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | 14085,5 | 14085,5 | 14085,5 | 14008,4 | 14008,4 | 99,5 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения», в том числе: | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 100,0 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | - | - | - | - | - | 0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 100,0 |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | 0 |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 0 |  |

УТВЕРЖДАЮ

__________________Бабиян И.Е.

Глава Администрации Калининского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие улично-дорожной сети поселения»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | убывание | процентов | 67,8 | 57,0 | 67,8 |  | 67,8 | 57,0 | - |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий ««повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт, ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения» | Тыс.руб |  | 0,0 | 14085,5 | 14008,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Садовничья Е.В. | Х |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Обеспечена реализация мероприятий по ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения» | Тыс.руб | Х | 0,0 | 14085,5 | 14008,4 | 14085,5 | 14008,4 | 31.12.2025 | 24.12.2025 | 31.12.2025 | Садовничья Е.В. | Заключено и исполнено 16 муниципальных контрактов |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие улично-дорожной сети поселения», в том числе: | 14085,5 | 14085,5 | 14085,5 | 14008,4 | 14008,4 | 99,5 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | - | - | - | - | - | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 14085,5 | 14085,5 | 14085,5 | 14008,4 | 14008,4 | 99,5 |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | 0 |  |
| областного бюджета | – | – | – | – | – | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | 14085,5 | 14085,5 | 14085,5 | 14008,4 | 14008,4 | 99,5 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 0 |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

__________________Бабиян И.Е.

Глава Администрации Калининского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Удовлетворенность безопасностью дорожного движения |  | возрастание | процент | 45 | 55 | 45 |  | 45 |  |  |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расходы на организацию безопасности дорожного движения в поселении» | Тыс.руб |  | 0,0 | 328,8 | 328,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Садовничья Е.В. | Х |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Обеспечена реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории поселения» | Тыс.руб | Х | 0,0 | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 31.12.2025 | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Садовничья Е.В. | Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения», в том числе: | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 100,0 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | - | - | - | - | - | 0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 100,0 |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | 0 |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 328,8 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 0 |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.